DOCUMENTO MAESTRO DEL SISTEMA

SIGI MONOLITHE

Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria
Requerimientos, procesos, módulos, alcance y planificación Scrum

| Responsable | Ing. Adrianny Placeres Romero |
| --- | --- |
| Empresa | Monolithe Company |
| Proyecto | SIGI MONOLITHE |
| Tipo de documento | Definición funcional, técnica y planificación ágil |
| Fecha | 17 de agosto de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Documento base para planificación y desarrollo |

Documento guía para Product Backlog, diseño, desarrollo, pruebas y control de alcance.

# Contenido del documento

1. Propósito y contexto

2. Visión del sistema

3. Objetivos

4. Alcance funcional

5. Arquitectura funcional y módulos

6. Procesos del negocio

7. Requerimientos funcionales

8. Requerimientos no funcionales

9. Roles y permisos

10. Alcance del MVP

11. Organización del código

12. Gestión Scrum

13. Product Backlog inicial

14. Plan de sprints y tiempos

15. Criterios de aceptación y Definition of Done

16. Riesgos y controles

17. Fuera de alcance inicial

18. Integración con la web pública y CMS

19. Próximos pasos

20. Conclusión

# 1. Propósito y contexto

MONOLITHE requiere centralizar en una única plataforma la información que actualmente puede encontrarse distribuida entre archivos locales, hojas de cálculo, Drive, WhatsApp y otros medios. Esta dispersión puede generar duplicidad, desactualización, dificultad de seguimiento y dependencia de personas específicas para acceder a información crítica.

El SIGI MONOLITHE se plantea como un sistema interno que integre funciones de gestión inmobiliaria, CRM, gestión documental, ventas, financiamiento, RRHH, control financiero y analítica gerencial, manteniendo una arquitectura modular que facilite su desarrollo y crecimiento.

# 2. Visión del sistema

Nombre provisional: SIGI MONOLITHE – Sistema Integral de Gestión Inmobiliaria.

Visión: disponer de una fuente única, ordenada, segura y actualizada de información administrativa, comercial y financiera que permita operar y tomar decisiones sin depender de información dispersa.

Centralizar documentos y datos clave.

Dar trazabilidad al ciclo comercial desde el lead hasta la venta.

Controlar lotes y disponibilidad en tiempo real.

Gestionar pagos, saldos, financiamientos y contratos.

Medir desempeño de asesores y equipos.

Registrar ingresos y egresos para visualizar el movimiento de la empresa.

Proporcionar indicadores gerenciales mediante un dashboard interactivo.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión inmobiliaria que centralice y automatice los procesos documentales, comerciales, administrativos, financieros y de seguimiento de MONOLITHE, permitiendo una gestión segura, trazable y orientada a la toma de decisiones.

## 3.2 Objetivos específicos

Gestionar proyectos, etapas, manzanas y lotes desde una estructura única.

Implementar un plano interactivo con estados de lotes actualizados.

Gestionar clientes potenciales y su seguimiento comercial.

Administrar compradores, ventas, contratos y reservas.

Controlar planes de financiamiento, cuotas, pagos y saldos.

Centralizar documentos empresariales relacionados con proyectos y operaciones.

Gestionar trabajadores, asesores, ventas y comisiones.

Registrar ingresos y egresos empresariales.

Consolidar indicadores y reportes en un dashboard gerencial.

Aplicar seguridad por usuarios, roles, permisos y auditoría.

# 4. Alcance funcional

El sistema cubrirá inicialmente los siguientes dominios funcionales:

Seguridad y administración.

Gestión documental.

Proyectos, etapas, manzanas, lotes y plano interactivo.

CRM y clientes potenciales.

Clientes, ventas, reservas y contratos.

Pagos y financiamiento.

RRHH, asesores y comisiones.

Finanzas: ingresos y egresos.

Dashboard y reportes.

El desarrollo se realizará por incrementos, priorizando primero los componentes indispensables para operación comercial y administrativa. Las funciones avanzadas de nómina, BI sofisticado, automatizaciones e integraciones externas se consideran evolutivas.

# 5. Arquitectura funcional y módulos

Para reducir complejidad de desarrollo y mantener el sistema comprensible, se proponen 9 módulos funcionales principales. Cada módulo se desarrolla como dominio independiente dentro de un monolito modular.

| Código | Módulo | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| M01 | Seguridad y administración | Usuarios, roles, permisos, autenticación, auditoría y administración del acceso. |
| M02 | Gestión documental | Carga, clasificación, búsqueda, asociación y versionado de documentos. |
| M03 | Proyectos y lotes | Proyectos, etapas, manzanas, lotes, disponibilidad y plano interactivo. |
| M04 | CRM | Leads, seguimiento, fuentes de captación, asignación a asesores y embudo comercial. |
| M05 | Clientes y ventas | Clientes, reservas, ventas, contratos y estados comerciales. |
| M06 | Pagos y financiamiento | Planes, cronogramas, cuotas, abonos, saldos y estados de cuenta. |
| M07 | RRHH y comisiones | Trabajadores, áreas, asesores, desempeño, reglas y cálculo de comisiones. |
| M08 | Finanzas | Ingresos, egresos, categorías y flujo financiero de la empresa. |
| M09 | Dashboard y reportes | KPIs, indicadores, gráficos, reportes y apoyo a la toma de decisiones. |

## 5.1 Módulo de Seguridad y Administración

Inicio y cierre de sesión.

Gestión de usuarios.

Roles y permisos.

Activación y desactivación de cuentas.

Cambio o recuperación de contraseña.

Auditoría de operaciones relevantes.

Restricción de acceso por módulo y acción.

## 5.2 Módulo de Gestión Documental

Carga de PDF, Word, Excel, PNG, JPG y otros formatos permitidos.

Clasificación por categorías, etiquetas y tipo documental.

Organización de planos, resoluciones, contratos, minutas, partidas, comprobantes y documentos internos.

Relación de documentos con proyecto, cliente, contrato, lote o trabajador.

Búsqueda y filtros.

Registro de fecha de carga, usuario, descripción y versión.

Criterio técnico: los archivos no deberán almacenarse como binarios dentro de SQL Server salvo una necesidad específica. La base de datos conservará metadatos, relaciones y ubicación del archivo; el contenido deberá residir en almacenamiento de archivos u object storage.

## 5.3 Módulo de Proyectos, Lotes y Plano Interactivo

Estructura jerárquica: Proyecto → Etapas → Manzanas → Lotes.

Datos del lote: código, área, precio, precio por m², etapa, manzana, estado, ubicación y observaciones.

Estados iniciales: DISPONIBLE, RESERVADO, VENDIDO y BLOQUEADO.

Visualización gráfica del plano y detalle al seleccionar cada lote.

Actualización del estado del plano a partir de la información registrada en la base de datos.

Validación de disponibilidad antes de reservar o vender.

## 5.4 Módulo CRM

Registro de clientes potenciales.

Asignación de asesor responsable.

Fuentes: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, referido, web, campaña, presencial, entre otras.

Registro de notas, llamadas, visitas y próximas acciones.

Embudo sugerido: LEAD → CONTACTADO → INTERESADO → VISITA → NEGOCIACIÓN → RESERVA → VENTA.

Marcación de NO INTERESADO o DESCARTADO cuando corresponda.

Indicadores de conversión por fuente, campaña y asesor.

## 5.5 Módulo de Clientes, Ventas y Contratos

Registro de compradores y datos necesarios para contratos.

Relación cliente + proyecto + lote + precio.

Reservas y ventas.

Modalidad al contado o financiada.

Gestión de contrato: número, fecha, cliente, lote, precio, inicial, saldo, modalidad y documentos asociados.

Estados sugeridos: BORRADOR, VIGENTE, CANCELADO, RESUELTO y CULMINADO.

Actualización automática del lote según reserva o venta.

## 5.6 Módulo de Pagos y Financiamiento

Definición de precio, inicial, saldo e intereses.

Creación de plan de financiamiento y cronograma.

Registro de cuotas, fechas de vencimiento y estados.

Registro de abonos y comprobantes.

Método de pago y número de operación.

Cálculo de monto abonado, monto pendiente y próximas cuotas.

Generación de estado de cuenta del cliente.

Identificación de cuotas vencidas y morosidad.

## 5.7 Módulo de RRHH y Comisiones

Registro de trabajadores, cargo, área, sueldo base, estado y fecha de ingreso.

Áreas iniciales: Ventas, Marketing, Administración, Finanzas y Gerencia.

Asociación de ventas con asesores.

Reglas configurables de comisión.

Cálculo de ventas realizadas, monto vendido y comisiones.

Registro de estado de comisión: calculada, aprobada, pagada.

Alcance inicial recomendado: control de trabajadores y comisiones. Una nómina laboral completa debe considerarse como evolución posterior para no ampliar excesivamente el MVP.

## 5.8 Módulo de Finanzas

Registro de ingresos: iniciales, cuotas, ventas al contado y otros ingresos.

Registro de egresos: publicidad, sueldos, comisiones, servicios, proveedores y otros.

Clasificación por categoría y proyecto.

Consulta diaria, semanal, mensual y anual.

Cálculo de flujo neto = ingresos – egresos.

## 5.9 Módulo de Dashboard y Reportes

KPIs de lotes disponibles, reservados y vendidos.

Ventas por período y por asesor.

Ingresos vs. egresos.

Cuentas por cobrar.

Morosidad.

Leads, visitas, reservas y tasa de conversión.

Disponibilidad por proyecto y etapa.

Reportes exportables cuando se prioricen en backlog.

# 6. Procesos del negocio

| Código | Proceso | Flujo resumido |
| --- | --- | --- |
| P01 | Gestión comercial | Captación de lead → asignación → contacto → seguimiento → visita → negociación → reserva → venta. |
| P02 | Venta de lote | Seleccionar cliente → proyecto/lote → validar disponibilidad → definir precio → modalidad → registrar venta → contrato → lote vendido. |
| P03 | Financiamiento | Venta → inicial → saldo → plan → cronograma → cuotas → pagos → saldo pendiente → cancelación total. |
| P04 | Gestión documental | Recepción/carga → clasificación → asociación → consulta → actualización/versionado. |
| P05 | Comisiones | Venta confirmada → identificar asesor → aplicar regla → calcular → aprobar → pagar. |
| P06 | Finanzas | Registrar ingreso/egreso → categorizar → asociar proyecto → consolidar → calcular flujo. |
| P07 | Inteligencia gerencial | CRM + ventas + pagos + lotes + RRHH + finanzas → KPIs → dashboard → decisiones. |

## 6.1 Reglas de proceso críticas

Un lote no puede venderse simultáneamente a dos clientes.

Una reserva debe afectar inmediatamente la disponibilidad del lote.

Una venta financiada debe generar un plan y cronograma asociado.

Los abonos deben actualizar el saldo del cliente.

Una venta debe quedar asociada al asesor responsable cuando corresponda.

Los documentos críticos deben mantener trazabilidad de carga y relación con su entidad.

Las operaciones financieras y comerciales sensibles deben auditarse.

# 7. Requerimientos funcionales

| Código | Requerimiento funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | Autenticar usuarios mediante credenciales válidas. |
| RF-02 | Cerrar sesión y finalizar la sesión activa. |
| RF-03 | Administrar usuarios, roles y permisos. |
| RF-04 | Activar o desactivar cuentas de usuario. |
| RF-05 | Registrar auditoría de operaciones críticas. |
| RF-06 | Subir documentos en formatos permitidos. |
| RF-07 | Clasificar documentos por categoría, tipo y etiquetas. |
| RF-08 | Relacionar documentos con proyectos, clientes, contratos, lotes o trabajadores. |
| RF-09 | Buscar y filtrar documentos. |
| RF-10 | Consultar versiones y metadatos documentales. |
| RF-11 | Registrar y administrar proyectos inmobiliarios. |
| RF-12 | Registrar etapas y manzanas de un proyecto. |
| RF-13 | Registrar y actualizar lotes. |
| RF-14 | Consultar información detallada de un lote. |
| RF-15 | Visualizar los lotes en un plano interactivo. |
| RF-16 | Actualizar el estado visual del lote según su situación real. |
| RF-17 | Validar disponibilidad antes de reservar o vender un lote. |
| RF-18 | Registrar clientes potenciales o leads. |
| RF-19 | Asignar leads a asesores. |
| RF-20 | Registrar actividades de seguimiento comercial. |
| RF-21 | Registrar origen del lead y proyecto de interés. |
| RF-22 | Actualizar etapa del lead dentro del embudo comercial. |
| RF-23 | Convertir un lead en cliente/comprador. |
| RF-24 | Registrar clientes compradores. |
| RF-25 | Registrar reservas. |
| RF-26 | Registrar ventas de lotes. |
| RF-27 | Administrar contratos y sus estados. |
| RF-28 | Relacionar una venta con cliente, lote, proyecto y asesor. |
| RF-29 | Permitir ventas al contado y financiadas. |
| RF-30 | Crear planes de financiamiento. |
| RF-31 | Generar cronogramas de pago. |
| RF-32 | Registrar cuotas y fechas de vencimiento. |
| RF-33 | Registrar pagos y abonos. |
| RF-34 | Adjuntar comprobantes de pago. |
| RF-35 | Calcular monto abonado y saldo pendiente. |
| RF-36 | Consultar estado de cuenta del cliente. |
| RF-37 | Identificar cuotas vencidas. |
| RF-38 | Registrar trabajadores. |
| RF-39 | Clasificar trabajadores por área y cargo. |
| RF-40 | Consultar ventas realizadas por asesor. |
| RF-41 | Definir reglas de comisión. |
| RF-42 | Calcular comisiones por ventas. |
| RF-43 | Registrar estado de pago de comisiones. |
| RF-44 | Registrar ingresos de la empresa. |
| RF-45 | Registrar egresos de la empresa. |
| RF-46 | Clasificar ingresos y egresos por categoría y proyecto. |
| RF-47 | Consultar flujo financiero por período. |
| RF-48 | Mostrar indicadores gerenciales en dashboard. |
| RF-49 | Mostrar ventas por período y asesor. |
| RF-50 | Mostrar indicadores de conversión comercial. |
| RF-51 | Mostrar cuentas por cobrar y morosidad. |
| RF-52 | Generar reportes priorizados por la administración. |

# 8. Requerimientos no funcionales

| Código | Categoría | Requerimiento no funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | El sistema deberá aplicar autenticación y autorización mediante Spring Security o mecanismo equivalente aprobado. |
| RNF-02 | Contraseñas | Las contraseñas no se almacenarán en texto plano y deberán utilizar hashing seguro. |
| RNF-03 | Transporte | Toda comunicación en producción deberá realizarse mediante HTTPS. |
| RNF-04 | Control de acceso | Cada usuario visualizará y ejecutará solo acciones autorizadas por roles/permisos. |
| RNF-05 | Auditoría | Las operaciones sensibles deberán registrar usuario, acción, fecha/hora y entidad afectada. |
| RNF-06 | Rendimiento | Las operaciones comunes deberán responder idealmente en menos de 2 a 3 segundos bajo carga normal. |
| RNF-07 | Integridad | El sistema deberá impedir inconsistencias críticas, incluyendo la doble venta de un mismo lote. |
| RNF-08 | Disponibilidad | La plataforma deberá mantenerse disponible durante el horario operacional definido por la empresa. |
| RNF-09 | Backups | La información deberá contar con copias de seguridad periódicas y procedimiento de restauración. |
| RNF-10 | Escalabilidad | Se deberán incorporar nuevos proyectos, etapas y lotes sin rediseñar la arquitectura base. |
| RNF-11 | Compatibilidad | La interfaz deberá operar correctamente en navegadores modernos y ser responsive. |
| RNF-12 | Mantenibilidad | Los módulos deberán mantener responsabilidades claras y bajo acoplamiento. |
| RNF-13 | Trazabilidad | Las operaciones comerciales, financieras y documentales críticas deberán poder rastrearse. |
| RNF-14 | Secretos | Credenciales, llaves y secretos deberán gestionarse mediante variables de entorno o solución segura equivalente. |
| RNF-15 | Validación | Todo dato recibido desde el frontend deberá validarse nuevamente en backend. |
| RNF-16 | Base de datos | La aplicación no deberá modificar automáticamente la estructura productiva de la base de datos sin control de cambios. |
| RNF-17 | Archivos | Los archivos cargados deberán validarse por extensión, tamaño y tipo permitido. |
| RNF-18 | Registro de errores | Los errores técnicos deberán registrarse sin exponer información sensible al usuario final. |
| RNF-19 | Usabilidad | Los flujos críticos deberán ser comprensibles para personal administrativo sin conocimiento técnico. |
| RNF-20 | Consistencia UI | La interfaz deberá mantener patrones visuales y de navegación consistentes entre módulos. |

# 9. Roles y permisos

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| SUPER_ADMIN | Administración total del sistema, usuarios, roles, permisos, configuraciones y auditoría. |
| GERENCIA | Dashboard, reportes, consulta global de ventas, finanzas, proyectos y desempeño. |
| ADMINISTRACION | Clientes, contratos, documentos y operaciones administrativas. |
| ASESOR | Leads asignados, clientes propios, reservas, ventas y seguimiento comercial según permisos. |
| MARKETING | Gestión/consulta de leads, fuentes, campañas y seguimiento comercial autorizado. |
| FINANZAS | Pagos, cronogramas, ingresos, egresos, cuentas por cobrar y reportes financieros. |
| RRHH | Trabajadores, cargos, áreas, sueldos base y comisiones según alcance. |

El modelo recomendado es muchos-a-muchos entre usuarios y roles, permitiendo que una persona tenga más de un rol cuando sus funciones lo requieran. Los permisos específicos podrán granularse por acción: ver, crear, editar, eliminar, aprobar, exportar, etc.

# 10. Alcance del MVP

El MVP debe priorizar las funciones que permitan operar comercialmente y centralizar información crítica sin intentar resolver desde el inicio todos los procesos corporativos.

## 10.1 Incluido en MVP

Seguridad y usuarios.

Proyectos, etapas, manzanas y lotes.

Plano interactivo.

CRM básico.

Clientes, reservas, ventas y contratos.

Pagos, financiamiento y estado de cuenta.

Gestión documental esencial.

Dashboard básico.

## 10.2 Evolutivo posterior

RRHH avanzado y nómina completa.

Finanzas avanzadas y contabilidad formal.

BI avanzado y analítica predictiva.

Automatizaciones de marketing.

Integraciones externas adicionales.

Aplicación móvil.

Firma digital y flujos documentales complejos.

# 11. Organización del código

Se recomienda una organización por dominio funcional para evitar directorios globales con decenas de controllers, services y repositories mezclados.

Estructura sugerida:

com.monolithe.sigi
├── seguridad
│   ├── controller
│   ├── service
│   ├── repository
│   ├── model
│   └── dto
├── documentos
├── proyectos
├── crm
├── ventas
├── pagos
├── rrhh
├── finanzas
└── reportes

En cada módulo se mantiene MVC y arquitectura en capas. El sistema completo se implementa como monolito modular, evitando la complejidad operativa de microservicios durante la primera etapa.

# 12. Gestión Scrum

## 12.1 Enfoque

El proyecto se gestionará mediante Scrum con iteraciones cortas. Se recomienda Sprint de 2 semanas y un Sprint 0 de preparación. El backlog se ajustará de acuerdo con prioridades del negocio y aprendizaje obtenido durante el desarrollo.

## 12.2 Roles Scrum sugeridos

| Rol Scrum | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Representante de MONOLITHE con autoridad para priorizar funcionalidades y aceptar incrementos. |
| Scrum Master | Facilita Scrum, remueve impedimentos y protege el foco del equipo. |
| Developers | Equipo multidisciplinario responsable de análisis, desarrollo, pruebas, UX/UI y entrega del incremento. |

Una misma persona puede asumir más de un rol organizacional en un equipo pequeño, pero debe mantenerse clara la responsabilidad de priorización y aceptación del producto.

## 12.3 Eventos Scrum

Sprint Planning: definir objetivo del sprint y seleccionar historias.

Daily Scrum: seguimiento breve diario del avance e impedimentos.

Sprint Review: presentar incremento funcional a interesados.

Sprint Retrospective: identificar mejoras de proceso y trabajo en equipo.

Backlog Refinement: refinar, dividir y estimar historias futuras.

# 13. Product Backlog inicial

| Épica | Dominio | Historias iniciales |
| --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Seguridad | US-001 Login; US-002 usuarios; US-003 roles; US-004 permisos; US-005 auditoría. |
| EPIC-02 | Proyectos | US-006 proyectos; US-007 etapas; US-008 manzanas; US-009 lotes; US-010 estados. |
| EPIC-03 | Plano interactivo | US-011 visualizar plano; US-012 detalle de lote; US-013 cambio de estado visual. |
| EPIC-04 | CRM | US-014 registrar lead; US-015 asignar asesor; US-016 seguimiento; US-017 embudo; US-018 conversión. |
| EPIC-05 | Ventas | US-019 clientes; US-020 reservas; US-021 ventas; US-022 contratos. |
| EPIC-06 | Pagos | US-023 financiamiento; US-024 cronograma; US-025 cuotas; US-026 abonos; US-027 estado de cuenta. |
| EPIC-07 | Documentos | US-028 subir archivo; US-029 clasificar; US-030 relacionar; US-031 buscar/consultar. |
| EPIC-08 | RRHH | US-032 trabajadores; US-033 ventas por asesor; US-034 reglas de comisión; US-035 comisiones. |
| EPIC-09 | Finanzas | US-036 ingresos; US-037 egresos; US-038 categorías; US-039 flujo financiero. |
| EPIC-10 | Dashboard | US-040 KPIs; US-041 gráficos; US-042 cuentas por cobrar; US-043 reportes. |

## 13.1 Formato recomendado de Historia de Usuario

Como [rol], quiero [necesidad] para [beneficio].

Ejemplo: Como asesor, quiero consultar los lotes disponibles en el plano para ofrecer al cliente información actualizada sin consultar archivos externos.

Cada historia deberá incluir criterios de aceptación verificables antes de ingresar a un sprint.

# 14. Plan de sprints y tiempos

| Sprint | Duración | Foco | Entregables principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 semana | Preparación | Requerimientos, procesos, roles, backlog, arquitectura, BD, repositorio y entornos. |
| Sprint 1 | 2 semanas | Seguridad | Login, usuarios, roles, permisos y auditoría inicial. |
| Sprint 2 | 2 semanas | Proyectos y lotes | Proyectos, etapas, manzanas, lotes y estados. |
| Sprint 3 | 2 semanas | Plano interactivo | Visualización, detalle, estados y actualización. |
| Sprint 4 | 2 semanas | CRM | Leads, seguimiento, asesores y embudo comercial. |
| Sprint 5 | 2 semanas | Ventas y contratos | Clientes, reservas, ventas y contratos. |
| Sprint 6 | 2 semanas | Pagos | Financiamiento, cronogramas, cuotas, abonos y estado de cuenta. |
| Sprint 7 | 2 semanas | Gestión documental | Archivos, categorías, relaciones y buscador. |
| Sprint 8 | 2 semanas | Dashboard | KPIs, indicadores, gráficos y reportes básicos. |

Estimación de referencia: 17 semanas (~4 meses) para un MVP completo bajo el supuesto de un equipo con disponibilidad estable. Esta duración debe recalibrarse después de estimar historias y conocer la capacidad real del equipo.

## 14.1 Priorización sugerida

Prioridad 1: seguridad, proyectos/lotes, ventas y pagos.

Prioridad 2: CRM, documentos y plano interactivo.

Prioridad 3: dashboard y reportes.

Prioridad 4: RRHH, comisiones y finanzas avanzadas.

# 15. Criterios de aceptación y Definition of Done

## 15.1 Definition of Ready recomendada

Historia redactada y entendible.

Rol, necesidad y beneficio identificados.

Criterios de aceptación definidos.

Dependencias conocidas.

Datos o diseños necesarios disponibles.

Historia suficientemente pequeña para completarse en un sprint.

## 15.2 Definition of Done recomendada

Código implementado y versionado.

Compila y ejecuta sin errores críticos.

Criterios de aceptación cumplidos.

Validaciones backend implementadas.

Permisos y seguridad aplicados cuando corresponda.

Pruebas unitarias/integración mínimas definidas según criticidad.

Probado en entorno de desarrollo o QA.

Sin errores bloqueantes abiertos.

Documentación técnica mínima actualizada.

Aprobado en Sprint Review cuando la historia requiere validación del Product Owner.

# 16. Riesgos y controles

| Riesgo | Descripción | Control sugerido |
| --- | --- | --- |
| R01 | Crecimiento excesivo del alcance | Definir MVP, priorizar backlog y controlar cambios. |
| R02 | Información histórica desordenada | Planificar migración/depuración de datos antes de cargar masivamente. |
| R03 | Doble venta de lotes | Restricciones transaccionales y validación de disponibilidad en backend/BD. |
| R04 | Acceso indebido a información | Roles, permisos, auditoría, HTTPS y gestión segura de credenciales. |
| R05 | Pérdida de documentos | Backups, almacenamiento confiable y política de recuperación. |
| R06 | Dependencia de una sola persona | Documentación, repositorios, backlog y revisión de código. |
| R07 | Módulos demasiado acoplados | Diseño por dominios y contratos claros entre módulos. |
| R08 | Estimaciones irreales | Medir velocidad del equipo y recalibrar después de los primeros sprints. |
| R09 | Cambios frecuentes de reglas comerciales | Parametrizar estados, comisiones y configuraciones cuando sea viable. |
| R10 | Datos financieros inconsistentes | Auditoría, transacciones, conciliación y permisos restringidos. |

# 17. Fuera de alcance inicial

Contabilidad legal completa.

Cálculo integral de planillas, tributos y obligaciones laborales.

Aplicación móvil nativa.

Integraciones bancarias automáticas.

Firma digital certificada.

IA predictiva para ventas o scoring de leads.

Microservicios independientes.

Data warehouse/BI empresarial avanzado.

Estos elementos pueden incorporarse en futuras versiones si aportan valor, pero no deben bloquear la entrega del sistema base.

# 18. Integración con la web pública y CMS

La web pública/CMS y el SIGI deben mantenerse como soluciones separadas, conectables mediante APIs controladas. Esto permite desplegar la web sin depender de la finalización del sistema interno.

Web + CMS: contenido público, proyectos, galerías, información institucional y captación de leads.

SIGI: operación interna, CRM, lotes, ventas, contratos, pagos, RRHH, finanzas y dashboard.

Integración futura: el SIGI podrá exponer información controlada de disponibilidad, precios o proyectos hacia la web pública.

Los formularios de la web podrán crear leads en el CRM mediante API cuando se implemente la integración.

# 19. Próximos pasos

Validar este documento con el equipo y responsables de negocio.

Confirmar qué funcionalidades son obligatorias para el MVP.

Asignar responsables de Product Owner, Scrum Master y Developers.

Convertir los RF prioritarios en historias de usuario con criterios de aceptación.

Estimar historias mediante Story Points o técnica acordada por el equipo.

Crear Product Backlog en una herramienta de seguimiento.

Revisar la base de datos existente frente a los módulos definidos.

Diseñar diagramas de procesos detallados de P01 a P07.

Definir prototipos de interfaz para los flujos críticos.

Ejecutar Sprint 0 y preparar Sprint 1.

# 20. Conclusión

El SIGI MONOLITHE queda definido como un sistema integral de gestión inmobiliaria compuesto por módulos independientes pero coordinados. La división por dominios, el uso de un monolito modular y la planificación incremental mediante Scrum permiten reducir la complejidad de desarrollo, controlar el alcance y entregar valor progresivamente.

Este documento debe funcionar como línea base. Los requerimientos y tiempos podrán evolucionar, pero cualquier cambio deberá reflejarse en el Product Backlog y priorizarse formalmente para evitar que el desarrollo se convierta en una acumulación de funcionalidades sin control.

________________________________________

Ing. Adrianny Placeres Romero

Responsable del proyecto / Documento de planificación